# ДОЛЕВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО: ЧТО УЧЕСТЬ, ЗАКЛЮЧАЯ ДОГОВОРЫ С МАРТА 2019 ГОДА

Уважаемые пользователи АПС «Бизнес-Инфо»!

13 марта 2019 г. вступило в силу постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12.03.2019 № 156, которым утверждены новое Положение о порядке заключения, исполнения и расторжения договоров создания объектов долевого строительства, условиях привлечения денежных средств при осуществлении долевого строительства и новая форма типового договора создания объекта долевого строительства.

В связи с этим 22 апреля состоялся интернет-семинар «Долевое строительство: что учесть, заключая договоры с марта 2019 года» с участием Зои Шлег, заместителя начальника управления нормативного правового обеспечения строительной отрасли Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь, и Татьяны Затуренской, начальника отдела управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь.

|  | Справочно Зоя Шлег в 1982 году окончила Минский финансово-экономический техникум («Правоведение и учет в системе социального обеспечения»), в 1992 году - юридический факультет по специальности «Правоведение» Белорусского государственного университета. С ноября 1997 г. работает в Министерстве архитектуры и строительства Республики Беларусь, с 1 сентября 2006 г. назначена заместителем начальника управления нормативного правового обеспечения строительной отрасли. Татьяна Затуренская в 1982 году окончила Белорусский политехнический институт по специальности «инженер-строитель» (промышленное и гражданское строительство). В 1982-1995 годах работала в открытом акционерном обществе «НИИ Стройэкономика», с 1995 года - в Министерстве архитектуры и строительства Республики Беларусь. С 1998 года занимает должность начальника отдела регулирования жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь. |
| --- | --- |

1. УКС «Б»: В сентябре 2018 г. заключен договор создания объекта долевого строительства с гражданкой, направленной районным исполнительным комитетом (согласно справке о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состав семьи: гражданка, муж и пятеро несовершеннолетних детей). В октябре 2018 г. районный исполнительный комитет вынес решение о предоставлении субсидии на уплату части процентов за пользование кредитом и субсидии на погашение основного долга по кредиту, согласно которому размер субсидии на погашение основного долга по кредиту составил 100 % от суммы основного долга. Заключив кредитный договор с банком, дольщица внесла 90 % от стоимости квартиры. Однако в ноябре гражданка скончалась.

Сведения о том, что дольщица умерла, застройщик получил от районного исполнительного комитета в устной форме. В соответствии с договором создания объекта долевого строительства застройщик обязан заключить договор с членом семьи дольщика (с его согласия) в случае смерти дольщика, однако к застройщику члены семьи не обращались.

В настоящее время по данному договору образовалась задолженность. Срок сдачи объекта - апрель 2019 г.

С какими документами и в течение какого срока необходимо обращаться членам семьи к застройщику для заключения договора либо застройщику необходимо их разыскивать? Кто относится к членам семьи дольщика, кроме мужа и детей? В какой форме члены семьи должны выразить согласие на строительство квартиры: в простой письменной либо нотариально заверенной форме? Необходимо ли заключать новый договор создания объекта долевого строительства либо достаточно дополнительного соглашения к существующему? Если члены семьи не выразили согласия на строительство квартиры, каким образом возможно расторжение договора создания объекта долевого строительства? Какая последовательность действий застройщика при смерти дольщика, не осуществившего регистрацию права на объект долевого строительства?

Ответ: Исходя из ситуации жилой дом строится в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 06.06.2013 № 263 «О долевом строительстве объектов в Республике Беларусь» (действовал до 13 марта 2019 г.).

Существующие на день открытия наследства умершего дольщика имущественные права и обязанности, основанные на договоре, входят в состав наследства дольщика и переходят к его наследникам, если иное не предусмотрено законодательством. Застройщик не вправе отказать таким наследникам в заключении договора на прежних условиях вместо выбывшего дольщика в случае, если наследники имеют право на такие условия в соответствии с законодательством (п.17 Положения о долевом строительстве объектов в Республике Беларусь, утвержденного вышеназванным Указом (далее - Положение № 263)).

Официальным документом, подтверждающим права владельца на наследственное имущество, является свидетельство о праве на наследство.

При этом при определении судьбы наследуемого имущества необходимо руководствоваться нормами гражданского законодательства о наследовании. Принятие застройщиком решений по данному вопросу неправомерно.

Образовавшуюся задолженность следует взыскать с наследника до передачи документов для оформления права собственности на объект долевого строительства.

Данный алгоритм можно рассматривать, если до ввода дома в эксплуатацию не обратились члены семьи дольщика.

Если же до ввода жилого дома в эксплуатацию договор заключен с членом семьи дольщика, к нему переходят все права и обязанности по договору.

При этом наиболее предпочтительным представляется следующий алгоритм действий застройщика:

1) заключить договор с членом семьи дольщика (как указывалось выше) (подп.6.4.5 п.6 типового договора создания объекта долевого строительства (приложение к Положению № 263));

2) в преамбуле нового договора (дополнительном соглашении) указать основания для прекращения действия первоначального договора и данные о новом дольщике и оговорить иные права и обязанности сторон в зависимости от формы соглашения.

Содержание договора, который будет заключаться с членом семьи (наследником), зависит от степени готовности объекта, суммы средств, внесенных умершим дольщиком, и иных обстоятельств, влияющих на содержание договора.

К членам семьи дольщика относятся супруг (супруга), дети, в том числе усыновленные (удочеренные), родители, усыновители (удочерители), другие родственники, свойственники, бывшие члены семьи, осуществляющие строительство объекта долевого строительства совместно с дольщиком (абзац 15 п.2 Положения № 263).

Рассматривая возможность заключения договора с членом семьи дольщика, улучшающим жилищные условия совместно с умершим дольщиком, до получения им свидетельства о праве на наследство, нельзя не отметить, что возможна ситуация, когда до завершения строительства к застройщику могут обратиться иные наследники, не входящие в состав семьи дольщика, совместно с которыми он улучшал жилищные условия, со свидетельством о праве на наследство, то есть спустя 6 месяцев после смерти дольщика. Представляется, что в таком случае наследники решают вопрос об объемах наследственного имущества по соглашению сторон либо в судебном порядке.

2. УКС «БА»: При приемке в эксплуатацию многоквартирного жилого дома (строительство осуществлялось с использованием господдержки) часть работ перенесена на благоприятный период их выполнения. Размер затрат на выполнение данных работ определяется застройщиком с учетом прогнозной стоимости их проведения и включается в цену договора. Дольщики оплатили всю стоимость по договору долевого строительства, включая сезонные работы.

Застройщик обязан в течение 10 рабочих дней после полного расчета с дольщиками закрыть специальные счета.

Может ли застройщик перечислить средства со специального счета на свой расчетный счет и закрыть специальный счет, а расчет с подрядчиками произвести со своего расчетного счета по факту выполнения сезонных работ?

Ответ: Оставшиеся после завершения строительства, приемки в эксплуатацию объекта строительства и полного расчета с дольщиками, строительными и другими организациями по данному объекту строительства средства на специальном счете застройщика (средства дольщиков, привлеченные на строительство объектов долевого строительства), осуществлявшего строительство без использования государственной поддержки и (или) ограничения прибыли застройщика, перечисляются им на свой текущий (расчетный) счет (часть шестая п.5 Положения о долевом строительстве объектов в Республике Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 06.06.2013 № 263 , действовало до 13 марта 2019 г.).

В течение 10 рабочих дней после полного расчета с дольщиками, строительными и другими организациями по объекту строительства застройщики, которым были открыты специальные счета, обязаны направить в банки заявления об их закрытии.

Аналогичная норма содержится и в части десятой подп.1.2 п.1 Указа Президента Республики Беларусь от 10.12.2018 № 473 «О долевом строительстве».

Приемка в эксплуатацию перенесенных на благоприятный период года работ производится после их выполнения в порядке, установленном Положением о порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 06.06.2011 № 716.

С учетом того что при переносе таких работ возможны расчеты помимо дольщиков с иными участниками строительства, представляется целесообразным закрытие специального счета после окончательного ввода объекта в эксплуатацию, включая выполнение отдельных работ, перенесенных на благоприятный период.

3. УКС «Д»: Застройщик обязан не позднее чем за 7 календарных дней до начала заключения договоров опубликовать проектную декларацию (часть первая подп.1.6 п.1 Указа Президента Республики Беларусь от 10.12.2018 № 473 «О долевом строительстве»).

В какой срок после опубликования проектной декларации застройщик должен начать прием заявлений (минимальный)?

В этом же подпункте есть положение о том, что в проектной декларации должна содержаться информация о порядке приема и регистрации заявлений на заключение договоров.

Какой порядок приема заявлений установлен? Должен ли быть разработан какой-то локальный акт по данному вопросу?

Ответ: В соответствии с подп.1.6 п.1 вышеназванного Указа застройщик может начать прием заявлений на восьмой день (минимальный срок) после размещения проектной декларации не менее чем в одном государственном печатном издании. При этом он может начать прием заявлений в более поздние сроки. Однако такая информация по каждому конкретному объекту должна содержаться в проектной декларации.

Информация о порядке приема и регистрации заявлений должна содержать: дату начала и время приема заявлений, в том числе способ приема (лично, по телефону, поступление заявления в электронном виде и др.).

Необходимость разработки локального акта определяется застройщиком.

4. УКС «Д»: Какой порядок продажи квартир после ввода их в эксплуатацию? Как документально оформить такую продажу? В течение какого времени могут продаваться таким образом квартиры?

Ответ: После приемки объекта строительства в эксплуатацию денежные средства от продажи жилых и (или) нежилых помещений, построенных за собственные (привлеченные) средства застройщика (кроме привлеченных средств дольщиков), являющегося государственной организацией, зачисляются на текущий (расчетный) банковский счет застройщика и поступают в его распоряжение независимо от времени постройки (подп.1.14 п.1 Указа Президента Республики Беларусь от 10.12.2018 № 473 «О долевом строительстве»).

Данное положение применяется с 13 декабря 2018 г. и распространяется на строительство объектов долевого строительства, по которым не были заключены договоры долевого строительства, за счет собственных средств государственного застройщика. После приемки объекта строительства в эксплуатацию на такие «нереализованные» в процессе строительства объекты долевого строительства следует произвести государственную регистрацию возникновения права собственности, после чего осуществлять его продажу.

Продажа объекта долевого строительства регулируется общими нормами гражданского законодательства.

5. УКС «Д»: Может ли застройщик обременять продажу (долевое строительство) квартиры одновременно продажей машино-места при коммерческом строительстве и реализации квартир гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий?

Как правильно указать предмет договора (объект долевого строительства): квартира и машино-место как один объект долевого строительства или как два отдельных объекта в одном договоре?

Как сформировать стоимость 1 м2: включить стоимость паркинга в квадратный метр квартиры или отдельно?

При реализации машино-места долевым способом как правильно сформировать его стоимость: выделить стоимость 1 м2 или указать стоимость за все машино-место?

Ответ: Застройщик самостоятельно принимает решение о предмете договора.

Таким предметом может быть:

1) квартира и машино-место как единый предмет договора, но два разных объекта;

2) квартира и машино-место как два разных предмета договора и два объекта, но в одном договоре;

3) два разных договора на два объекта.

При строительстве жилого дома с нежилой частью сметная стоимость строительства определяется и приводится раздельно по жилой и нежилой частям.

Следовательно, при строительстве квартиры и машино-места их стоимость должна формироваться отдельно.

Что касается обременения машино-местом граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, при коммерческом строительстве, полагаем, такое обременение невозможно только при строительстве жилых помещений в многоквартирных жилых домах для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, в пределах доли, определенной местными исполнительными и распорядительными органами в соответствии с подп.1.1 п.1 Указа Президента Республики Беларусь от 10.12.2018 № 473 «О долевом строительстве».

6. УКС «Б»: Может ли застройщик увеличить стоимость квартиры при 100-процентной предоплате ее стоимости дольщиком?

Ответ: Все зависит от условий договора, подписанного сторонами.

На практике в случае полной оплаты цены договора единовременно, как правило, доплат не требуется. Вместе с тем в договоре могут быть указаны основания, по которым даже 100-процентная оплата не является окончательной. Встречались случаи, когда доплаты по окончании строительства связывались с определенным ростом индексов, превышающим установленную величину (часть третья подп.4.5 п.5 типовой формы договора создания объекта долевого строительства, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.03.2019 № 156). В большей степени это касалось случаев, когда цена договора не привязывалась к курсу иностранной валюты.

7. УКС «СД»: Можно ли зафиксировать цену договора долевого строительства в привязке не к иностранной валюте, а к белорусскому рублю?

Ответ: Можно.

Стороны могут заключить договор о неизменной (на период действия договора) цене договора, включающей затраты застройщика на строительство объекта долевого строительства, затраты, не включенные в сводный сметный расчет стоимости строительства объекта долевого строительства, но относимые на стоимость строительства, и прибыль застройщика (абзац 4 п.2 Положения о порядке заключения, исполнения и расторжения договоров создания объектов долевого строительства, условиях привлечения денежных средств при осуществлении долевого строительства и часть первая подп.4.5 п.4 формы договора создания объекта долевого строительства, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.03.2019 № 156).

При этом исключаются случаи, когда изменение цены договора допускается по соглашению сторон об изменении проектной документации в отношении финансируемого дольщиком объекта долевого строительства, по ходатайству дольщика об отказе от оказания услуг, выполнения работ или об оказании дополнительных услуг, выполнении дополнительных работ. Данные изменения должны оформляться дополнительным соглашением к договору, содержащим обоснованный расчет по изменению цены договора (часть вторая подп.4.5 п.4 вышеназванной формы).

То есть на практике стороны могут заключить договор с неизменной ценой договора в белорусских рублях. При этом если у дольщика в процессе строительства возникнет желание отказаться от каких-либо работ и другого, цена договора корректируется.

8. УКС «СД»: При долевом строительстве дома часть дольщиков пользовалась государственной поддержкой - льготными кредитами ОАО «АСБ Беларусбанк». После ввода жилого дома в эксплуатацию фактическая стоимость объектов долевого строительства оказалась меньше цены договора. Застройщик принял решение вернуть банку неиспользованные средства в части перечисленных льготных кредитов, а дольщикам - их собственные средства.

Прав ли застройщик?

Ответ: Застройщик не прав.

В случае если на дату приемки в эксплуатацию многоквартирного жилого дома фактическая стоимость объекта долевого строительства окажется ниже цены договора, застройщик производит перерасчет стоимости объекта долевого строительства и в двухмесячный срок после приемки объекта строительства в эксплуатацию возвращает дольщикам денежные средства, не использованные на цели строительства. Речь идет о дольщиках, не пользующихся льготными кредитами. Однако если объект долевого строительства строится с использованием льготных кредитов, возврат денежных средств осуществляется в ОАО «АСБ Беларусбанк» на погашение взятых дольщиками льготных кредитов. В этом случае в банк могут вернуться и денежные средства, являющиеся собственными ресурсами граждан (часть шестая п.22 Положения о долевом строительстве объектов в Республике Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 06.06.2013 № 263 (утратило силу с 13 марта 2019 г.)).

Новым Указом Президента Республики Беларусь от 10.12.2018 № 473 «О долевом строительстве» данная ситуация урегулирована. Принято, что денежные средства возвращаются по принадлежности, то есть по источникам, откуда они поступили на счет застройщиков (части тринадцатая, четырнадцатая подп.1.15 п.1 названного Указа).

9. УКС «Б»: Застройщик получил земельный участок для строительства многоквартирного жилого дома. До опубликования проектной декларации он обязан вложить в строительство собственные средства в размере 15 % от сметной стоимости дома. Таких средств у застройщика нет, поэтому он заключил с гражданами договор займа денежных средств с обязательством после освоения 15 % от сметной стоимости заключить с каждым договор создания объекта долевого строительства.

Прав ли застройщик?

Ответ: Застройщик не прав.

Если разрешительная документация на строительство выдана до 13 марта 2019 г.

Застройщик должен вложить в строительство объекта собственные средства в размере не менее 15 % от стоимости объекта строительства, определенной в проектной документации. При этом данные средства могут быть привлеченные, за исключением привлечения средств дольщиков (подп.2.11 п.2 Указа Президента Республики Беларусь от 06.06.2013 № 263 «О долевом строительстве объектов в Республике Беларусь» (утратил силу с 13 марта 2019 г.)).

Если разрешительная документация на строительство выдана после 13 марта 2019 г.

Опубликование проектной декларации допускается только при возведении застройщиком, за исключением коммунальных унитарных предприятий по капитальному строительству и организаций крупнопанельного домостроения, части объекта строительства за счет собственных (привлеченных) средств (кроме привлеченных денежных средств дольщиков) в сумме, составляющей не менее 15 % от стоимости объекта строительства, определенной в проектной документации (подп.1.12 п.1 Указа Президента Республики Беларусь от 10.12.2018 № 473 «О долевом строительстве»).

Таким образом, своими действиями застройщик нарушил предписания вышеназванных указов. В рассматриваемой ситуации следовало исключить возможность привлечения средств дольщиков, в том числе потенциальных.

10. УКС «СМ»: Когда цена по договору долевого строительства может меняться?

Ответ: Цена договора при долевом строительстве может меняться по соглашению сторон и без согласия дольщиков.

В первом случае речь идет об изменении цены договора по соглашению сторон об изменении проектной документации в отношении финансируемого дольщиком объекта долевого строительства, по ходатайству дольщика об отказе от оказания отдельных услуг, выполнения работ или об оказании дополнительных услуг, выполнении дополнительных работ. Данные изменения оформляются дополнительным соглашением к договору, содержащим обоснованный расчет цены договора.

Во втором случае, когда не требуется согласия дольщиков, речь идет об изменении прогнозных индексов в нормативный (и дополнительный определенный в соответствии с законодательством) срок строительства и об изменении законодательства об уплате косвенных налогов, если они оказали влияние на цену договора (части вторая, третья подп.4.5 п.4 типовой формы договора создания объекта долевого строительства, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.03.2019 № 156).

11. УКС «СМ»: Застройщик ввел в эксплуатацию многоквартирный жилой дом, при этом фактическая цена дома оказалась меньше плановой. Дольщиками выступали как льготные категории граждан, использовавшие льготные кредиты, так и граждане, являющиеся очередниками, но не имеющие прав на господдержку.

После ввода жилого дома застройщик вернул всем дольщикам на предоставленные ими счета в банках не использованные на строительство денежные средства.

Прав ли застройщик?

Ответ: Застройщик не прав.

По договорам долевого строительства, заключенным до 13 марта 2019 г. и после указанной даты, при условии, что разрешительная документация на строительство жилого дома дана до 13 марта 2019 г.

Если на дату приемки в эксплуатацию многоквартирного жилого дома фактическая стоимость объекта долевого строительства окажется ниже цены договора, застройщик производит перерасчет стоимости объекта долевого строительства и в двухмесячный срок после приемки в эксплуатацию многоквартирного жилого дома возвращает дольщикам денежные средства, не использованные на цели строительства. В данном случае речь идет о дольщиках, не использовавших льготные кредиты.

При строительстве объекта долевого строительства с государственной поддержкой в виде льготных кредитов в двухмесячный срок осуществляется возврат денежных средств открытому акционерному обществу «Сберегательный банк "Беларусбанк"» на погашение задолженности по льготным кредитам. То есть для дольщиков, использовавших льготные кредиты, абсолютно все оставшиеся денежные средства возвращаются на цели погашения их льготных кредитов (п.22 Положения о долевом строительстве объектов в Республике Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 06.06.2013 № 236 (утратило силу с 13 марта 2019 г.)).

По договорам долевого строительства, заключенным после 13 марта 2019 г., при условии, что разрешительная документация на строительство жилого дома дана после указанной даты.

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 10.12.2018 № 473 «О долевом строительстве» возврат денежных средств при снижении фактической стоимости объектов долевого строительства относительно цены договора осуществляется только в отношении граждан, использующих господдержку при строительстве жилых помещений. То есть если дольщик является очередником, но господдержка ему не предоставляется, возврата денежных средств не будет произведено (часть одиннадцатая подп.1.15 п.1 названного Указа).

12. УКС «СМ»: Многоквартирный жилой дом планируется к строительству с отделкой во всех квартирах, соответственно, рассчитана и утверждена смета. При заключении договоров долевого строительства застройщик принял решение предоставить дольщикам право отказаться от отделки, в офисе было размещено соответствующее объявление. Дольщики в течение месяца должны были дать ответ. Часть из них решила строить жилье без отделки, часть - с отделкой. Застройщик в соответствии с полученными заявлениями пересчитал смету.

Через несколько месяцев до начала отделочных работ часть дольщиков изменила решение относительно отделки в квартирах, при этом в своих заявлениях они указали, что отказываются не от всей отделки, а от части и подали список отделочных работ, которые будут выполнять самостоятельно. Застройщик отказал.

Прав ли застройщик?

Ответ: Застройщик прав.

Его первоначальное предложение относительно отказа от отделки следовало оформить дополнительными соглашениями с дольщиками, решившими отказаться от отделки полностью или частично. Пересчитанная в соответствии с этим смета является основой для финансирования строительства объектов долевого строительства, корректировки цены договора для дольщиков, расчета застройщиком своей экономики. Допсоглашения с изменением существенного условия (цена договора) следовало зарегистрировать в местных исполнительных и распорядительных органах (часть десятая подп.1.7 п.1 Указа Президента Республики Беларусь от 10.12.2018 № 473 «О долевом строительстве», часть восьмая п.10 Положения о долевом строительстве объектов в Республике Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 06.06.2013 № 263 (утратило силу с 13.03.2019).

Дальнейшие мнения дольщиков относительно изменений в отделочных работах застройщик вправе игнорировать.

Исключительное право на данный авторский материал принадлежит ООО «Профессиональные правовые системы»