# Оформление текущего ремонта здания (помещения), в том числе выполненного своими силами (хозспособом)

Михаил Морозевич с 2009 по 2014 год работал заместителем начальника отдела ценового, строительного и технологического контроля контрольно-ревизионного управления, с 2014 по 2017 год - заместитель начальника управления аудита РУП «Служба ведомственного контроля при Министерстве архитектуры и строительства Республики Беларусь». С 2018 года аттестованный судебный эксперт.

24.01.2025

Уважаемые пользователи Правовой платформы «Бизнес-Инфо»!

Размещаем ответы на вопросы, присланные на интервью по теме «Оформление текущего ремонта здания (помещения), в том числе выполненного своими силами (хозспособом)» с участием Михаила Морозевича, специалиста по ценообразованию в строительстве, инженера-строителя, аттестованного судебного эксперта.

Вопрос 1: Какие документы оформляют при осуществлении текущего ремонта здания (помещения), выполненного своими силами (хозспособом)?

Ответ: Дефектный акт, смету и акт формы С-2а.

Независимо от способа выполнения работ (подрядный, хозяйственный способ), строительно-монтажные работы по текущему ремонту выполняются без направления уведомления о выполнении строительно-монтажных работ на основании дефектного акта и сметной документации (сметы) (ч.1 п.2 ст.83 Строительного кодекса).

При выполнении работ хозяйственным способом в случае составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении применяется акт сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ формы С-2а (абз.3 ч.1 п.9 Инструкции о порядке применения актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ, первичных учетных документов, оформленных при выполнении строительных работ за пределами Республики Беларусь, утв. постановлением Минстройархитектуры от 20.07.2018 № 29).

При выполнении работ хозяйственным способом к акту сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ формы С-2а прилагается бухгалтерская справка о сумме фактических расходов застройщика на выполнение работ, включенных в отчетном месяце в акт формы С-2а (ч.3 п.9 Инструкции № 29).

Стоимость использованных строительных материалов учитывается в затратах на производство строительно-монтажных работ на основании отчета о расходе строительных материалов в сопоставлении с нормами формы С-29 (п.22 Инструкции об особенностях бухгалтерского учета материалов и оборудования в строительстве, утв. постановлением Минстройархитектуры от 31.01.2024 № 5).

Вопрос 2: Как оформляют дополнительные работы на объект текущего ремонта (составлен дефектный акт и смета), выполняемого хозспособом?

Ответ: Порядок оформления устанавливает сам застройщик.

Порядок оформления дополнительных работ по текущему ремонту объекта, выполняемому хозяйственным способом, в законодательстве не установлен.

То есть в данном случае дополнительные работы могут быть оформлены в порядке, определенном самим застройщиком, в том числе актом произвольной формы.

Вопрос 3: Форма графика производства работ предусмотрена Положением о порядке формирования договорной (контрактной) цены на выполнение подрядных работ по объектам текущего ремонта, утв. постановлением Совмина от 01.11.2023 № 747, а графика платежей в нем нет.

Вправе ли заказчик требовать свою форму графика платежей по текущему ремонту и чем аргументировать такое требование?

Ответ: Вправе, если эта форма предусмотрена договором подряда.

Стороны договора исполняют обязанности и имеют права, предусмотренные законодательством, в том числе Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда, утв. постановлением Совмина от 15.09.1998 № 1450, и заключенным между ними договором (п.21 Правил заключения и исполнения договоров строительного подряда, утв. постановлением Совмина от 15.09.1998 № 1450).

В законодательстве форма графика платежей по текущему ремонту не установлена.

То есть заказчик вправе требовать свою форму графика платежей по текущему ремонту, если эта форма предусмотрена в договоре строительного подряда.

Вопрос 4: При закупке текущего ремонта за счет собственных средств была стоимость договора 77 тыс. руб. В договоре указано, что она неизменна и меняться может только в случаях, предусмотренных законодательством. В ходе выполнения работ была пересчитана смета и сумма изменилась на 66 тыс. руб. из-за неправильных расценок в первоначальной смете.

Можно ли ее менять в договоре? Есть ли какие-то ограничения?

Ответ: Цена договора может быть изменена по соглашению сторон.

Изменение и расторжение договора возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено ГК и иными актами законодательства или договором (п.1 ст.420 ГК).

Законодательством порядок изменения цены договора при выполнении текущего ремонта за счет собственных средств не регулируется.

То есть в данном случае цена договора может быть изменена по соглашению сторон.

Вопрос 5: Юридическое лицо выполнило работы по договору строительного подряда (текущий ремонт). Согласно договору работы выполнялись иждивением подрядчика. Материалы в акте брали по фактической себестоимости. Так как работы выполнялись более месяца, при заключении договора были составлены графики производства работ и графики платежей. После подписания окончательного акта сдачи-приемки выполненных работ (всего 2 акта) стоимость работ всего за весь период отличается от контрактной (из-за стоимости материалов). Сделали допсоглашение на изменение контрактной цены.

К допсоглашению приложили только откорректированный график платежей или график производства работ тоже нужен?

Ответ: Изменения вносятся одновременно в оба графика.

Графики производства работ и платежей являются неотъемлемой частью договора строительного подряда (абз.3 и 4 ч.1 п.19 Правил заключения и исполнения договоров строительного подряда, утв. постановлением Совмина от 15.09.1998 № 1450).

Изменения и дополнения в договор вносятся путем заключения сторонами дополнительного соглашения (п.71 Правил № 1450).

То есть в данном случае изменения вносятся одновременно в графики производства работ и платежей.

Вопрос 6: Хозспособом ведутся работы по текущему ремонту.

Кто оформляет справку о фактической стоимости? Нужна ли справка в бухгалтерию со сметными затратами?

Ответ: Работник бухгалтерии застройщика составляет бухгалтерскую справку о сумме фактических расходов застройщика на выполнение работ, включенных в отчетном месяце в акт формы С-2а.

При выполнении работ хозяйственным способом к акту сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ формы С-2а прилагается бухгалтерская справка о сумме фактических расходов застройщика на выполнение работ, включенных в отчетном месяце в акт формы С-2а (ч.3 п.9 Инструкции о порядке применения актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ, первичных учетных документов, оформленных при выполнении строительных работ за пределами Республики Беларусь, утв. постановлением Минстройархитектуры от 20.07.2018 № 29).

Вопрос 7: В промышленной организации (по производству продуктов питания) ремонтные работы выполняются собственными силами (в штате есть строительная бригада).

Распространяется ли действие Инструкции об особенностях бухгалтерского учета материалов и оборудования в строительстве, утв. постановлением Минстройархитектуры от 31.01.2024 № 5, и Инструкции о порядке формирования фактической стоимости строительства объекта в бухгалтерском учете, утв. постановлением Минстройархитектуры от 30.05.2024 № 53?

Ответ: Распространяется действие Инструкции № 5 и не распространяется действие Инструкции № 53.

Порядок формирования в бухгалтерском учете информации о материалах и оборудовании в организациях, которые выполняют функции заказчика в строительной деятельности и подрядчика в строительной деятельности, установлен в Инструкции № 5.

Установленные Инструкцией № 5 требования по отражению в бухгалтерском учете хозяйственных операций обязательны для исполнения организациями (за исключением Нацбанка, банков, ОАО «Банк развития Республики Беларусь», небанковских кредитно-финансовых организаций, банковских групп, банковских холдингов, бюджетных организаций) (п.2 Инструкции № 5).

То есть Инструкция № 5 распространяется на деятельность указанной в вопросе организации.

Инструкция № 53 определяет порядок формирования фактической стоимости строительства объекта в бухгалтерском учете организаций, а также требования по отражению в бухгалтерском учете организаций (за исключением Нацбанка, банков, ОАО «Банк развития Республики Беларусь», небанковских кредитно-финансовых организаций, банковских групп, банковских холдингов, бюджетных организаций) хозяйственных операций при возведении, реконструкции, модернизации, технической модернизации, ремонтно-реставрационных работах (п.1 Инструкции № 53).

|  | Справочно Ремонтно-реставрационные работы - совокупность работ и мероприятий, осуществляемых на недвижимых материальных историко-культурных ценностях в целях обеспечения их сохранения на основе научно-проектной документации с учетом особенностей и требований, установленных законодательством о культуре (подп.1.65 п.1 ст.1 Строительного кодекса). |
| --- | --- |

То есть нормы Инструкции № 53 не регулируют порядок отнесения затрат в бухгалтерском учете организаций при проведении ими ремонтных работ.

Вопрос 8: При разборке облицовки стен из керамических плиток (в рамках текущего ремонта) выявлено существенное отклонение геометрии стен. Для их выравнивания необходимо увеличить объем используемого материала (растворной сухой смеси).

Можно ли данное обстоятельство расценивать как возникновение потребности в выполнении строительно-монтажных работ по текущему ремонту, не предусмотренных в дефектном акте и смете, и составить акт на допработы?

Ответ: Можно.

При проведении текущего ремонта дополнительными работами являются подрядные работы, технологически связанные с подрядными работами, предусмотренными в дефектном акте и (или) смете, договорной (контрактной) цене, не предусмотренные в дефектном акте и (или) смете, договорной (контрактной) цене, необходимость выполнения которых возникла в процессе выполнения подрядных работ в целях исполнения обязательных требований в строительстве (достижения потребительских и качественных характеристик объекта) и подтверждена актом, подписанным заказчиком и подрядчиком, а также инженерной организацией (в случае ее привлечения заказчиком для выполнения своих функций) (абз.2 п.2 Положения о порядке формирования договорной (контрактной) цены на выполнение подрядных работ по объектам текущего ремонта, утв. постановлением Совмина от 01.11.2023 № 747).

То есть работы по выравниванию стен, указанные в вопросе, можно квалифицировать как дополнительные работы.

Вопрос 9: Организация в арендуемом помещении проводит ремонт своими силами. Красит пол, стены, устанавливает перегородки из гипсокартона, устанавливает электрические розетки.

Будет ли такой ремонт текущим и какие документы оформить?

Ответ: Данные работы возможно выполнить в рамках модернизации помещения на основании разработанной и утвержденной проектной документации.

Модернизация - совокупность строительно-монтажных работ (в том числе устройство новых инженерных систем и оборудования в объектах, их частях, перенос и (или) установка перегородок без изменения назначения объектов в их существующих габаритах, инженерных и транспортных коммуникаций), пусконаладочных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с повышением потребительских качеств объектов, инженерных и транспортных коммуникаций, их частей и (или) элементов, приведением эксплуатационных показателей к уровню обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов (подп.1.38 п.1 ст.1 Строительного кодекса).

Текущий ремонт - совокупность строительно-монтажных, пусконаладочных работ и организационно-технических мероприятий по предупреждению износа, устранению повреждений и неисправностей, улучшению эстетических качеств объекта, осуществляемых в том числе с применением новых материалов и технологий (подп.1.83 п.1 ст.1 Строительного кодекса).

С учетом этих определений малярные работы, указанные в вопросе, могут быть выполнены в рамках проводимого текущего ремонта. Работы по устройству новых перегородок и установке электрических розеток относятся к модернизации помещения.

Вид строительной деятельности определяется с учетом принципа поглощения модернизацией ремонта (абз.4 п.13 Инструкции о порядке определения вида строительной деятельности и наименования объекта строительства, утв. постановлением Минстройархитектуры от 30.06.2022 № 66). С учетом этого весь указанный в вопросе комплекс работ возможно выполнить в рамках модернизации помещения.

Модернизация помещения осуществляется на основе разработанной, согласованной, прошедшей госстройэкспертизу (при необходимости) и утвержденной проектной документации (ч.1 п.1 ст.72 Строительного кодекса).

Вопрос 10: Заключен договор на текущий ремонт за счет средств бюджета. Отпала необходимость в выполнении основных видов работ, но появились работы, не учтенные в дефектном акте.

Может ли стоимость допработ превышать 15 % от стоимости заключенного договора при условии, что за счет уменьшения основных работ стоимость не превысит 15 %?

Ответ: По мнению автора, может.

Изменение условий договора строительного подряда по текущему ремонту объекта допускается в случае изменения цены договора не более чем на 15 % по отношению к цене договора при его заключении, обусловленного возникновением потребности в выполнении строительно-монтажных работ по текущему ремонту, не предусмотренных в дефектном акте и смете, подтвержденной актом, подписанным заказчиком и подрядчиком, а также инженерной организацией (в случае ее привлечения заказчиком для выполнения своих функций) (абз.14 подп.1.8 п.1 постановления Совмина от 15.06.2019 № 395 «О реализации Закона Республики Беларусь "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)"»).

В вопросе сказано, что цена в конечном счете увеличится не более чем на 15 % и исходя из этого условия, а также с учетом того, что в абз.14 подп.1.8 п.1 постановления № 395 речь идет о предельном увеличении конечной стоимости договора (не более 15 % от стоимости первоначального договора), по мнению автора, указанное в вопросе изменение цены договора допустимо.

Вопрос 11: Купили офисное помещение без отделки.

Куда отнести расходы по ремонту (материалы + ремонтные работы строителей)? Нужна ли смета?

Ответ: Комплекс отделочных работ в офисном помещении целесообразно отнести к модернизации объекта. Нужна проектная документация, в том числе сметы.

Модернизация - совокупность строительно-монтажных работ (в том числе устройство новых инженерных систем и оборудования в объектах, их частях, перенос и (или) установка перегородок без изменения назначения объектов в их существующих габаритах, инженерных и транспортных коммуникаций), пусконаладочных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с повышением потребительских качеств объектов, инженерных и транспортных коммуникаций, их частей и (или) элементов, приведением эксплуатационных показателей к уровню обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов (подп.1.38 п.1 ст.1 Строительного кодекса).

Модернизация осуществляется в установленном порядке на основе разработанной, согласованной, прошедшей госстройэкспертизу (при необходимости) и утвержденной проектной документации (п.1 ст.72 Строительного кодекса).

Сметная документация (смета) - взаимоувязанные документы, входящие в состав проектной документации, определяющие размер денежных средств, необходимых для строительства объекта и (или) очереди строительства, пускового комплекса (подп.1.70 п.1 ст.1 Строительного кодекса).

С учетом приведенных определений комплекс отделочных работ в офисном помещении целесообразно отнести к модернизации объекта.

Модернизация объекта выполняется на основании проектной документации, в том числе сметы (ч.1 п.1 ст.72 Строительного кодекса).

Вопрос 12: Какие документы оформляются при проведении текущего ремонта помещения, выполненного своими силами (хозспособом), и как списать использованные стройматериалы (дефектный акт, смета)?

Ответ: Оформляются: дефектный акт, смета, акт формы С-2а, бухгалтерская справка о сумме фактических расходов.

Независимо от способа выполнения работ (подрядный, хозяйственный способ), строительно-монтажные работы по текущему ремонту выполняются на основании дефектного акта и сметной документации (сметы) (ч.1 п.2 ст.83 Строительного кодекса).

При выполнении работ хозяйственным способом в случае составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении применяется акт сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ формы С-2а (абз.3 ч.1 п.9 Инструкции о порядке применения актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ, первичных учетных документов, оформленных при выполнении строительных работ за пределами Республики Беларусь, утв. постановлением Минстройархитектуры от 20.07.2018 № 29).

При выполнении работ хозяйственным способом к акту сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ формы С-2а прилагается бухгалтерская справка о сумме фактических расходов застройщика на выполнение работ, включенных в отчетном месяце в акт формы С-2а (ч.3 п.9 Инструкции № 29).

Стоимость использованных строительных материалов учитывается в затратах на производство строительно-монтажных работ на основании отчета о расходе строительных материалов в сопоставлении с нормами формы С-29 (п.22 Инструкции об особенностях бухгалтерского учета материалов и оборудования в строительстве, утв. постановлением Минстройархитектуры от 31.01.2024 № 5).

Исключительное право на данный авторский материал принадлежит ООО «Профессиональные правовые системы»