ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ РАЗРАБОТКИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРОЕКТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ПРИМЕНЕНИЕ СБОРНИКОВ НОРМ ЗАТРАТ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

Уважаемые пользователи АПС «Бизнес-Инфо»!

При заключении договоров подряда на выполнение проектных работ после 1 июля 2014 г. стоимость разработки документации проектного обеспечения строительной деятельности определяется ресурсным методом на основании Методических указаний о порядке определения стоимости разработки документации проектного обеспечения строительной деятельности ресурсным методом и Сборников норм затрат трудовых ресурсов (Сборники НЗТ), утвержденных приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13.06.2014 № 169 (http://snzt.by/prikaz169.html).

Открытому акционерному обществу «НИИ Стройэкономика» поручено осуществлять разъяснения по порядку применения указанных Методических указаний и Сборников норм затрат трудовых ресурсов.

В связи с этим 5 марта 2015 г. состоялся интернет-семинар по теме «Определение стоимости разработки документации проектного обеспечения строительной деятельности. Применение сборников норм затрат трудовых ресурсов» с Сергеем Мартыновым, первым заместителем директора открытого акционерного общества «НИИ Стройэкономика», кандидатом экономических наук, Галиной Ковалевой, заведующей лабораторией открытого акционерного общества «НИИ Стройэкономика», Иваном Полховичем, заместителем заведующего лабораторией открытого акционерного общества «НИИ Стройэкономика». Они ответили на самые актуальные и востребованные вопросы, которые находятся в их компетенции.

|  | Справочно Сергей Мартынов в 1997 г. окончил Белорусский государственный технический университет по специальности «Экономика и управление в строительстве». После обучения в аспирантуре Научно-исследовательского экономического института Министерства экономики Республики Беларусь в 2003 г. защитил диссертацию с присуждением ученой степени кандидата экономических наук. С мая 2007 г. по настоящее время работает заместителем директора, первым заместителем директора открытого акционерного общества «НИИ Стройэкономика». Галина Ковалева окончила строительный факультет Белорусского политехнического института по специальности «Экономика и организация строительства». Работает в открытом акционерном обществе «НИИ Стройэкономика» с 1983 г. С сентября 2009 г. возглавляет лабораторию совершенствования экономических отношений в строительстве. Иван Полхович в 2002 г. окончил механико-математический факультет Белорусского государственного университета с присвоением квалификации «Математик-прикладник». Работает в открытом акционерном обществе «НИИ Стройэкономика» с декабря 2001 г. по настоящее время. С ноября 2009 г. - заместитель заведующего лабораторией совершенствования экономических отношений в строительстве. |
| --- | --- |

1. ООО «МО»: Как определить стоимость проектных работ, если нормы затрат трудовых ресурсов на их выполнение отсутствуют в Сборниках НЗТ?

Ответ: В соответствии с приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13.06.2014 № 169 (http://snzt.by/prikaz169.html), утвердившим Методические указания о порядке определения стоимости разработки документации проектного обеспечения строительной деятельности ресурсным методом (далее - Методические указания) и Сборники норм затрат трудовых ресурсов, стоимость разработки документации проектного обеспечения строительной деятельности для возведения объекта строительства с 1 июля 2014 г. определяется ресурсным методом на основании норм затрат трудовых ресурсов.

Нормы затрат трудовых ресурсов на возведение выделенных объектов проектирования в составе объекта строительства определяются:

• по Сборникам НЗТ в зависимости от натуральных показателей объекта проектирования;

• в зависимости от сметной стоимости объекта строительства;

• по индивидуально разработанным в организации нормам затрат трудовых ресурсов на выполнение дополнительных проектных работ (услуг) и сопутствующих работ (услуг).

Если объект проектирования отсутствует в таблицах Сборников НЗТ, действующих на момент выполнения расчетов, или если значение натурального показателя объекта проектирования составляет меньше половины минимального или превышает удвоенное значение максимального показателя, приведенного в Сборниках НЗТ, то в соответствии с п.8 Методических указаний норма затрат трудовых ресурсов определяется в зависимости от сметной стоимости объекта строительства согласно приложению 1 к Методическим указаниям.

Затраты времени на выполнение дополнительных проектных работ (услуг), которые не учтены в составе норм затрат трудовых ресурсов на выполнение основных проектных работ (услуг), определяются на основании норм затрат трудовых ресурсов, приведенных в других позициях Сборника(-ов) НЗТ, либо на основании установленных межотраслевых, отраслевых или местных норм и нормативов, либо при их отсутствии на основании индивидуально разработанных в организации норм трудозатрат согласно приложению 2 к Методическим указаниям.

Таким образом, при отсутствии в Сборниках НЗТ норм затрат трудовых ресурсов на выполнение проектных работ, стоимость их выполнения определяется следующим образом:

1) в случае, когда работы относятся к основным проектным работам - на основании норм затрат трудовых ресурсов, определенных в зависимости от сметной стоимости объекта строительства в соответствии с приложением 1 к Методическим указаниям;

2) в случае, когда выполняемые проектные работы являются дополнительными по отношению к основному объекту проектирования - на основании индивидуально разработанных в организации норм затрат труда (при условии отсутствия межотраслевых, отраслевых или местных норм и нормативов).

2. ООО «ТР»: Как определить стоимость разработки обоснования инвестиций в строительство?

Ответ: Обоснование инвестиций в строительство разрабатывается в составе предпроектной документации в соответствии с техническим кодексом установившейся практики ТКП 45-1.02-298-2014 (02250) «Строительство. Предпроектная (предынвестиционная) документация. Состав, порядок разработки и утверждения», утвержденным приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 14.07.2014 № 196 (http://tnpa.by/KartochkaDoc.php?UrlRN=319484&UrlIDGLOBAL=439469).

Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 14.01.2014 № 26 «О мерах по совершенствованию строительной деятельности» (далее - Указ № 26) предпроектная документация разрабатывается Заказчиком (застройщиком) самостоятельно или проектной организацией (индивидуальным предпринимателем), имеющими аттестат соответствия, выдаваемый в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь, на основании договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, заключаемого с Заказчиком (застройщиком) в соответствии с Правилами заключения и исполнения договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и (или) ведение авторского надзора за строительством, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.04.2014 № 297, в том числе с соблюдением требований законодательства о закупках при строительстве.

Поскольку разработка предпроектной документации осуществляется на основании договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, то порядок определения стоимости ее разработки начиная с 1 июля 2014 г. регламентируется Методическими указаниями о порядке определения стоимости разработки документации проектного обеспечения строительной деятельности ресурсным методом, утвержденными приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13.06.2014 № 169 (далее - Методические указания) (http://snzt.by/prikaz169.html).

В соответствии с нормами Указа № 26 разработка предпроектной документации является функцией заказчика (застройщика). Пунктом 14.2 Методических указаний установлено, что выполнение проектной организацией в рамках договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ отдельных функций заказчика относится к сопутствующим работам, затраты трудовых ресурсов на выполнение которых не учтены нормами затрат труда, приведенными в Сборниках НЗТ. Затраты времени на выполнение сопутствующих работ определяются на основании установленных межотраслевых, отраслевых или местных норм и нормативов либо, при их отсутствии, на основании индивидуально разработанных в организации норм трудозатрат согласно приложению 2 к Методическим указаниям.

Таким образом, стоимость разработки обоснования инвестиций в строительство определяется ресурсным методом на основании индивидуально разработанных в проектной организации норм трудозатрат (при отсутствии межотраслевых, отраслевых или местных норм и нормативов) и стоимости работ (услуг), приходящейся на 1 человеко-день работы исполнителя 14-го разряда в соответствии с порядком, установленным Методическими указаниями.

3. ООО «ТМК»: Как определить стоимость разработки раздела «Энергоэффективность» проектной документации?

Ответ: Нормы затрат трудовых ресурсов, приведенные в Сборниках НЗТ, учитывают затраты времени, необходимые для выполнения основных проектных работ по разработке документации в объеме и составе, предусмотренных требованиями нормативных правовых актов, в том числе технических (п.5 Методических указаний о порядке определения стоимости разработки документации проектного обеспечения строительной деятельности ресурсным методом, утвержденных приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13.06.2014 № 169 (далее - Методические указания)) (http://snzt.by/prikaz169.html).

К основным проектным работам (услугам) относятся проектные работы (услуги) по разработке комплекта разделов проектной документации, выполнение (оказание) которых поручается разработчику документации и имеющие для объекта проектирования постоянный характер.

В соответствии с техническим кодексом установившейся практики ТКП 45-1.02-295-2014 (02250) «Строительство. Проектная документация. Состав и содержание», утвержденным и введенным в действие приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 27.03.2014 № 85 (http://tnpa.by/KartochkaDoc.php?UrlRN=315341&UrlIDGLOBAL=434817), разработка и включение раздела «Энергетическая эффективность» в состав проектной документации являются обязательными, следовательно, затраты трудовых ресурсов на разработку данного раздела предусмотрены базовыми нормами затрат трудовых ресурсов, приведенными в Сборниках НЗТ. Их удельный вес в составе затрат труда на разработку проектной документации определяется организацией самостоятельно.

|  | Обратите внимание! Определять стоимость разработки раздела «Энергетическая эффективность» имеет смысл только в том случае, если разработка данного раздела является предметом отдельного договора между Заказчиком и проектной организацией или Генеральным проектировщиком и субподрядчиком. |
| --- | --- |

Таким образом, стоимость разработки раздела «Энергетическая эффективность» определяется на основании норм затрат трудовых ресурсов на разработку проектной документации для объекта проектирования с учетом удельного веса данного раздела установленного проектной организацией, а также конъюнктуры рынка и законодательства о закупках при строительстве.

4. ОДО «ТР»: Как расценить стоимость разработки раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС) проектной документации?

Ответ: К дополнительным проектным работам (услугам) относятся проектные работы (услуги) по разработке комплекта разделов проектной документации, выполнение (оказание) которых поручается разработчику документации, имеющие для объекта проектирования переменный (непостоянный) характер (п.2 Методических указаний о порядке определения стоимости разработки документации проектного обеспечения строительной деятельности ресурсным методом, утвержденных приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13.06.2014 № 169 (далее - Методические указания)) (http://snzt.by/prikaz169.html).

Перечень дополнительных проектных работ (услуг) приведен в п.12 Методических указаний, в общих положениях и разделах Сборников НЗТ, а также в указаниях и примечаниях, относящихся к таблице и (или) конкретной позиции Сборников НЗТ.

Трудоемкость выполнения дополнительных проектных работ не учтена нормами затрат трудовых ресурсов, приведенными в Сборниках НЗТ, и в соответствии с п.13 Методических указаний определяется на основании норм затрат трудовых ресурсов, приведенных в других позициях Сборника(-ов) НЗТ, либо на основании установленных межотраслевых, отраслевых или местных норм и нормативов, либо, при их отсутствии, на основании индивидуально разработанных в организации норм трудозатрат по каждому их виду согласно приложению 2 к Методическим указаниям.

Пунктом 12.2 Методических указаний разработка раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС), раздела «Охрана окружающей природной среды» (если не разрабатывается раздел ОВОС), включая экологический паспорт объекта и определение нормативов предельно допустимых выбросов включены в перечень дополнительных проектных работ (услуг). Следовательно, затраты трудовых ресурсов на их выполнение при отсутствии установленных межотраслевых, отраслевых или местных норм и нормативов, должны определяться по индивидуально разработанным в проектной организации нормам трудозатрат в соответствии с приложением 2 к Методическим указаниям.

5. ОДО «СО»: Как определить стоимость разработки раздела «Экологический паспорт» проектной документации?

Ответ: К дополнительным проектным работам (услугам) относятся проектные работы (услуги) по разработке комплекта разделов проектной документации, выполнение (оказание) которых поручается разработчику документации, имеющие для объекта проектирования переменный (непостоянный) характер (п.2 Методических указаний о порядке определения стоимости разработки документации проектного обеспечения строительной деятельности ресурсным методом, утвержденных приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13.06.2014 № 169 (далее - Методические указания)) (http://snzt.by/prikaz169.html).

Перечень дополнительных проектных работ (услуг) приведен в п.12 Методических указаний, в общих положениях и разделах Сборников НЗТ, а также в указаниях и примечаниях, относящихся к таблице и (или) конкретной позиции Сборников НЗТ.

Трудоемкость выполнения дополнительных проектных работ не учтена нормами затрат трудовых ресурсов, приведенными в Сборниках НЗТ, и в соответствии с п.13 Методических указаний определяется на основании норм затрат трудовых ресурсов, приведенных в других позициях Сборника(-ов) НЗТ, либо на основании установленных межотраслевых, отраслевых или местных норм и нормативов, либо, при их отсутствии, на основании индивидуально разработанных в организации норм трудозатрат по каждому их виду согласно приложению 2 к Методическим указаниям.

Пунктом 12.2 Методических указаний разработка раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС), раздела «Охрана окружающей природной среды» (если не разрабатывается раздел ОВОС), включая экологический паспорт объекта и определение нормативов предельно допустимых выбросов включены в перечень дополнительных проектных работ (услуг). Следовательно затраты трудовых ресурсов на их выполнение при отсутствии установленных межотраслевых, отраслевых или местных норм и нормативов, должны определяться по индивидуально разработанным в проектной организации нормам трудозатрат в соответствии с приложением 2 к Методическим указаниям.

6. ОДО «КРУ»: Проектный институт осуществляет разработку проектной документации строительства промышленного объекта.

Как определить стоимость разработки раздела «Организация и условия труда работников»?

Ответ: Разработка раздела «Организация и условия труда работников» относится к дополнительным проектным работам (услугам) (подп.12.5 п.12 Методических указаний о порядке определения стоимости разработки документации проектного обеспечения строительной деятельности ресурсным методом, утвержденных приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13.06.2014 № 169) (http://snzt.by/prikaz169.html).

Затраты трудовых ресурсов на выполнение дополнительных проектных работ (услуг), которые не учтены в составе основных проектных работ (услуг) по всем выделенным объектам проектирования в составе объекта строительства, определяются на основании норм затрат трудовых ресурсов, приведенных в других позициях Сборника(-ов) НЗТ, либо на основании установленных межотраслевых, отраслевых или местных норм и нормативов, либо, при их отсутствии, на основании индивидуально разработанных в организации норм трудозатрат согласно приложению 2 к Методическим указаниям.

Стоимость выполнения дополнительных проектных работ (услуг) определяется как произведение затрат трудовых ресурсов на их выполнение, стоимости, приходящейся на 1 человеко-день работы исполнителя 14-го разряда и тарифного коэффициента для ее пересчета в стоимость, приходящуюся на 1 человеко-день работы специалиста среднего тарифного разряда, установленного (либо определенного в соответствии с приложением 2 к Методическим указаниям) для выполнения данных работ.

Окончательная цена разработки документации проектного обеспечения строительной деятельности определяется с учетом соблюдения требований законодательства о закупках при строительстве.

7. ООО «ТМО»: Как определяется стоимость разработки предпроектной документации?

Ответ: Предпроектная (предынвестиционная) документация разрабатывается заказчиками, застройщиками до разработки проектной документации на возведение, реконструкцию и реставрацию объектов строительства (подп.1.1 п.1 Указа Президента Республики Беларусь от 14.01.2014 № 26 «О мерах по совершенствованию строительной деятельности», далее - Указ № 26).

В соответствии с подп.1.6 п.1 Указа № 26 разработка предпроектной (предынвестиционной) документации может быть поручена проектной организации на основании договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, заключаемого с заказчиком, застройщиком. В таком случае порядок определения стоимости ее разработки проектной организацией начиная с 1 июля 2014 г. регламентируется Методическими указаниями о порядке определения стоимости разработки документации проектного обеспечения строительной деятельности ресурсным методом, утвержденными приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13.06.2014 № 169 (далее - Методические указания) (http://snzt.by/prikaz169.html).

Затраты времени на выполнение сопутствующих работ определяются на основании индивидуально разработанных в организации норм затрат труда согласно приложению 2 к Методическим указаниям при отсутствии межотраслевых, отраслевых или местных норм и нормативов (п.15 Методических указаний).

Стоимость выполнения сопутствующих работ (услуг) определяется как произведение затрат трудовых ресурсов на их выполнение, стоимости, приходящейся на 1 человеко-день работы исполнителя 14-го разряда и тарифного коэффициента для ее пересчета в стоимость, приходящуюся на 1 человеко-день работы специалиста среднего тарифного разряда, установленного (либо определенного в соответствии с приложением 2 к Методическим указаниям) для выполнения данных работ.

Окончательная цена разработки предпроектной (предынвестиционной) документации определяется с учетом соблюдения требований законодательства о закупках при строительстве.

8. УКС «СТ»: Как определить стоимость работ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, заключаемому в настоящее время, если сметная документация на строительство объекта разрабатывается в базисных ценах 2006 г.?

Ответ: В соответствии с п.8 приказа Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13.06.2014 № 169 (http://snzt.by/prikaz169.html) на договоры, заключаемые с 1 июля 2014 г., распространяется порядок определения стоимости проектных работ, изложенный в Методических указаниях о порядке определения стоимости разработки документации проектного обеспечения строительной деятельности ресурсным методом, утвержденных данным приказом (далее - Методические указания).

В соответствии с Методическими указаниями стоимость проектных работ определяется в текущем уровне цен с учетом прогнозных индексов изменения стоимости работ (услуг) на срок разработки проектной документации. Определение стоимости проектных работ в уровне цен 2006 г. Методическими указаниями не предусмотрено.

Вместе с тем на практике возникают ситуации, в которых сметная документация продолжает разрабатываться в базисных ценах 2006 г. Это свойственно для крупных объектов строительства, проектирование которых начато до введения в действие Указа Президента Республики Беларусь от 11.08.2011 № 361 «О совершенствовании порядка определения стоимости строительства объектов и внесении изменений в некоторые указы Президента Республики Беларусь».

В данном случае стоимость выполнения работ по договору подряда должна определяться в текущем уровне цен в соответствии с Методическими указаниями и с учетом законодательства о закупках в строительстве.

Для включения стоимости проектных работ в сметную документацию необходимо стоимость в текущем уровне цен привести к базисному уровню цен 2006 г. путем применения индексов изменения стоимости проектных работ, утверждаемых в установленном порядке.

9. РУП «БМ»: Каким образом необходимо рассчитывать стоимость разработки предпроектной (предынвестиционной) документации после вступления в действие изменений в Методические указания о порядке определения стоимости разработки документации проектного обеспечения строительной деятельности ресурсным методом, утвержденных приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13.06.2014 № 169 (далее - Методические указания) (http://snzt.by/prikaz169.html), в соответствии с приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 30.12.2014 № 367 (далее - приказ № 367)?

Ответ: До 1 января 2015 г. в приложении 4 к Методическим указаниям была приведена рекомендательная норма (которая часто воспринималась как обязательная) по определению затрат трудовых ресурсов на разработку предпроектной (предынвестиционной) документации в размере до 10 % от затрат трудовых ресурсов на разработку комплектов разделов проектной документации.

Приказом № 367 утверждена новая редакция приложения 4 к Методическим указаниям, в которой примечание, устанавливающее лимит затрат труда на разработку предпроектной документации в зависимости от затрат трудовых ресурсов на разработку комплекта разделов проектной документации, исключено.

Поскольку в соответствии с нормами п.1 Указа Президента Республики Беларусь от 14.01.2014 № 26 разработка предпроектной документации является функцией заказчика (застройщика), то согласно п.14.2 Методических указаний выполнение проектной организацией в рамках комплексного договора подряда отдельных функций заказчика относится к сопутствующим работам. Соответственно затраты трудовых ресурсов на их выполнение не учтены нормами затрат труда, приведенными в Сборниках НЗТ.

Затраты трудовых ресурсов на выполнение сопутствующих работ определяются на основании индивидуально разработанных в организации норм затрат труда согласно приложению 2 к Методическим указаниям при отсутствии межотраслевых, отраслевых или местных норм и нормативов (п.15 Методических указаний).

Стоимость выполнения сопутствующих работ (услуг) определяется как произведение затрат трудовых ресурсов на их выполнение, стоимости, приходящейся на 1 человеко-день работы исполнителя 14-го разряда и тарифного коэффициента для ее пересчета в стоимость, приходящуюся на 1 человеко-день работы специалиста среднего тарифного разряда, установленного (либо определенного в соответствии с приложением 2 к Методическим указаниям) для выполнения данных работ.

Окончательная цена разработки предпроектной (предынвестиционной) документации определяется с учетом соблюдения требований законодательства о закупках при строительстве.

10. РУП «БМ»: Входят ли в нормы затрат трудовых ресурсов, определенных по СНЗТ 21-2014 «Сборник норм затрат трудовых ресурсов на разработку документации проектного обеспечения строительной деятельности для объектов магистрального транспорта нефти» затраты на разработку разделов «Генплан» и «Системы автоматического регулирования (АСУТП)»?

В п.12 Методических указаний о порядке определения стоимости разработки документации проектного обеспечения строительной деятельности ресурсным методом, утвержденных приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13.06.2014 № 169 (далее - Методические указания, приказ № 169) (http://snzt.by/prikaz169.html), указано, что генплан и системы диспетчеризации и автоматизации не учтены в конкретных позициях Сборников НЗТ. Однако в таблице А.3 приложения А к Сборнику НЗТ 21-2014 в распределении затрат трудовых ресурсов по разделам проектной документации указаны разделы «Генплан» и «Автоматизация технологических процессов».

Ответ: Нормы затрат трудовых ресурсов, приведенные в Сборниках НЗТ, учитывают затраты времени, необходимые для разработки документации в объеме и составе, предусмотренных требованиями нормативных правовых актов (в том числе технических), согласования разработанной документации в порядке, установленном законодательством, а также выполнения всех работ, предшествующих заключению договора подряда, в том числе проведение маркетинговых исследований, составление калькуляций и подготовка коммерческих предложений, ознакомление с исходными данными, участие в подготовке проекта договора подряда.

В нормах затрат трудовых ресурсов на разработку проектной документации для зданий, приведенных в таблицах Сборников НЗТ, учтены затраты времени на разработку документации в границах площади застройки зданий.

В нормах затрат трудовых ресурсов на разработку проектной документации для объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, приведенных в таблицах Сборников НЗТ, учтены затраты времени на разработку документации в границах отведенного для строительства земельного участка.

В соответствии с Методическими указаниями проектной организацией - разработчиком документации проектного обеспечения строительной деятельности по поручению Заказчика могут выполняться дополнительные проектные работы (услуги) и сопутствующие работы (услуги), затраты труда на выполнение которых не учтены нормами затрат трудовых ресурсов, приведенными в Сборниках НЗТ.

Перечни дополнительных проектных работ (услуг) и сопутствующих работ (услуг):

• относящихся к разным Сборникам НЗТ (за исключением норм на выполнение работ, приведенных в специализированных сборниках НЗТ), приведены в пп.12 и 14 Методических указаний;

• относящихся к конкретному Сборнику НЗТ, - приведены в общих положениях Сборника НЗТ;

• относящихся к конкретной позиции в составе Сборника НЗТ, - приведены в указаниях и (или) примечаниях к таблице и (или) позиции Сборника НЗТ.

|  | Обратите внимание! Неучтенные работы, приведенные в общих указаниях конкретного Сборника НЗТ, не относятся к нормам затрат трудовых ресурсов, приведенным в составе других Сборников НЗТ. Неучтенные работы, приведенные в указаниях и (или) примечаниях к конкретной таблице и (или) позиции Сборника НЗТ, не применяются к нормам затрат трудовых ресурсов, приведенным в составе других таблиц и (или) позиций Сборников НЗТ. |
| --- | --- |

Перечень работ, учтенных в конкретной позиции в составе Сборника НЗТ, может уточняться в общих положениях Сборника НЗТ, в указаниях и (или) примечаниях к таблице и (или) позиции Сборника НЗТ.

|  | Обратите внимание! В случае если в указаниях к Сборнику НЗТ и (или) конкретной позиции Сборника НЗТ установлено, что выполнение некоторой работы (услуги) учтено нормой затрат трудовых ресурсов, при том, что общими указаниями Сборника НЗТ и (или) Методическими указаниями данная работа (услуга) относится к дополнительным проектным или сопутствующим работам (услугам), дополнительно учитывать затраты трудовых ресурсов на выполнение данной работы (услуги) недопустимо. |
| --- | --- |

В соответствии с п.1.3.1 СНЗТ 21-2014 затраты трудовых ресурсов на разработку проектного решения благоустройства (включая генеральный план основного объекта строительства и организацию рельефа) учтены нормами затрат трудовых ресурсов, приведенными в таблицах СНЗТ 21-2014.

Согласно п.2.4.5.5 раздела 2.4 СНЗТ 21-2014 затраты трудовых ресурсов на разработку проектной документации для систем автоматического регулирования учены нормами затрат труда, приведенными в данном разделе.

Дополнительные разъяснения, касающиеся технологических аспектов применения СНЗТ 21-2014, в соответствии с приказом № 169, следует получить у ответственного технологического разработчика учреждения образования «Полоцкий государственный университет», кафедра «Трубопроводный транспорт, водоснабжение и гидравлика».

11. РУП «БМ»: Каким образом определяется общая стоимость проектных работ генерального проектировщика с 1 января 2015 г. в случае привлечения для выполнения работ субпроектировщиков, уплачивающих НДС по различным ставкам либо применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН) (например, генпроектировщик уплачивает НДС по ставке 20 %, а субпроектировщик уплачивает налог по единой ставке 5 % и от уплаты НДС освобожден)?

Ответ: Общая стоимость работ (услуг) на разработку комплекта разделов проектной документации включает налоги и сборы, исчисляемые в соответствии с действующим законодательством от выручки от реализации продукции, товаров, работ и услуг (НДС, УСН) (п.26 Методических указаний о порядке определения стоимости разработки документации проектного обеспечения строительной деятельности ресурсным методом, утвержденных приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13.06.2014 № 169) (http://snzt.by/prikaz169.html).

С 1 января 2015 г. Законом Республики Беларусь от 30.12.2014 № 224-З «О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Беларусь» исключено положение об определении налоговой базы НДС подрядчиками при реализации строительных и проектных работ, выполненных с участием субподрядчиков, исходя из стоимости работ, выполненных собственными силами (п.17 ст.98 Налогового кодекса Республики Беларусь (в редакции, действовавшей до 1 января 2015 г.)).

В 2015 г. налоговая база налога на добавленную стоимость при реализации подрядчиками строительных и проектных работ, выполненных с участием субподрядчиков, определяется подрядчиком как стоимость выполненных работ, включающая стоимость работ, выполненных субподрядчиками.

Таким образом, независимо от применяемой субподрядчиками системы налогообложения, генеральный проектировщик с 1 января 2015 г. обязан исчислить налог на добавленную стоимость от общей стоимости работ, предъявляемой заказчику.

Данное обстоятельство значительно упрощает механизм формирования общей стоимости работ (услуг) на разработку комплекта разделов проектной документации как для генерального проектировщика, так и для соисполнителей. Каждый из них при обосновании стоимости проектных работ должен исходить из применяемой в своей организации системы налогообложения.

Окончательная цена договора подряда между заказчиком и генеральным проектировщиком, а также между генеральным проектировщиком и субподрядчиком определяется с учетом соблюдения требований законодательства о закупках при строительстве.

12. РУП «СЭС»: Отдел проектирования является одним из структурных подразделений Слуцких электрических сетей республиканского унитарного предприятия «Минскэнерго». Основная задача деятельности отдела - изготовление проектной документации на объекты реконструкции и капитального строительства сетей электроснабжения, находящихся на балансе предприятия. Для определения стоимости разработки проектной документации (для включения в сводный сметный расчет) используются Методические указания о порядке определения стоимости разработки документации проектного обеспечения строительной деятельности ресурсным методом (НЗТ 8.01.00-2014) (далее - Методические указания), и Сборники норм затрат трудовых ресурсов (СНЗТ-2014), утвержденные приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13.06.2014 № 169 (далее - приказ № 169) (http://snzt.by/prikaz169.html).

Наряду с этим отдел проектирования выполняет проекты на электроснабжение жилых домов потребителей, других объектов по заявительному принципу «одно окно».

1. Может ли отдел проектирования использовать стоимость работ, приходящуюся на 1 человеко-день работы исполнителя 14-го разряда, и нормы трудозатрат, утвержденные приказом № 169, для расчетов стоимости проектных работ, если на предприятии сложилась иная стоимость работ 1 человека-дня?

2. Как правильно сформировать цены (прейскурант, индивидуальные расчеты или иной подход) на оказание услуг по принципу «одно окно»?

Ответ: 1. В зависимости от вида и источников финансирования строительства объекта предусмотрен различный порядок определения стоимости работ (услуг), приходящейся на 1 человеко-день работы исполнителя 14-го разряда (п.31 Методических указаний).

При строительстве объектов, финансируемых полностью или частично за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, в том числе государственных целевых бюджетных фондов, а также государственных внебюджетных фондов, внешних государственных займов и внешних займов, привлеченных под гарантии Правительства Республики Беларусь, кредитов банков Республики Беларусь, выданных под гарантии Правительства Республики Беларусь и областных, Минского городского исполнительных комитетов, а также при строительстве жилых домов (за исключением финансируемых с использованием средств иностранных инвесторов), стоимость работ (услуг), приходящаяся на 1 человеко-день работы исполнителя 14-го разряда, устанавливается Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь на основании статистических данных об экономическом развитии республики, о результатах деятельности проектных организаций в предыдущем (базовом) году, а также прогнозных данных на планируемый период.

При строительстве иных объектов стоимость работ (услуг), приходящаяся на 1 человеко-день работы исполнителя 14-го разряда, устанавливается проектной организацией-разработчиком на основании учетных данных о результатах финансово-хозяйственной деятельности в предыдущем (базовом) году, а также прогнозных данных на планируемый период.

Вместе с тем при разработке проектной документации для объекта строительства, финансируемого не за счет бюджетных и приравненных к ним средств, проектная организация-разработчик может самостоятельно применять иную методику определения стоимости работ (услуг), приходящейся на 1 человеко-день работы исполнителя 14-го разряда, по состоянию на 1 января текущего года.

|  | Обратите внимание! При этом допускается по согласованию с заказчиком использовать стоимость работ (услуг), приходящуюся на 1 человеко-день работы исполнителя 14-го разряда, установленную Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь для объектов, возводимых с привлечением средств республиканского и (или) местных бюджетов. |
| --- | --- |

Таким образом, отдел проектирования может использовать стоимость работ, приходящуюся на 1 человеко-день работы исполнителя 14-го разряда, установленную приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 30.12.2014 № 367, по состоянию на 1 января 2015 г. в размере 1 285 тыс.руб.

При этом следует учитывать, что Методические указания предназначены для определения ресурсным методом суммы средств, предусматриваемых в главе 10 сводного сметного расчета стоимости строительства на выполнение проектных работ и (или) иных работ (услуг), то есть позволяют определить максимальную стоимость разработки документации проектного обеспечения строительной деятельности для объекта строительства.

Окончательная стоимость работ определяется договором, заключаемым между заказчиком и проектной организацией-разработчиком с учетом законодательства о закупках при строительстве, и не может превышать величины, рассчитанной в соответствии с Методическими указаниями.

С целью развития конкуренции на рынке проектных работ, повышения производительности труда в проектировании, а также для учета влияния других упрощающих факторов проектной организацией - участником процедур закупок при строительстве при формировании цены предложения могут применяться дополнительные понижающие коэффициенты.

2. Разъяснение порядка формирования цены на оказание услуг по принципу «одно окно» не входит в компетенцию открытого акционерного общества «НИИ Стройэкономика».

13. РУП «ОП»: Каким нормативным документом установлены нормы продолжительности проектирования для производственных зданий?

Ответ: Продолжительность разработки проектной документации определяется на основании Положения о порядке определения продолжительности разработки проектной документации на строительство зданий и сооружений, утвержденного приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 16.02.2005 № 40 и введенного в действие с 1 марта 2005 г.

Определение продолжительности проектирования иными документами не предусмотрено.

Продолжительность разработки проектной документации для производственных зданий вышеназванным Положением не определена.

Время, необходимое на разработку комплекта разделов проектной документации для данных объектов, может быть определено проектной организацией-разработчиком на основании норм затрат трудовых ресурсов, приведенных в Сборниках норм затрат трудовых ресурсов (СНЗТ-2014), утвержденных приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13.06.2014 № 169 (http://snzt.by/prikaz169.html), и сложившейся системы организации производственного процесса в проектной организации.

|  | Обратите внимание! При этом определенное проектной организацией-разработчиком значение продолжительности разработки проектной документации не может быть использовано в качестве нормативной продолжительности проектирования для применения коэффициента, учитывающего разработку проектной документации в течение директивных сроков, установленных заказчиком меньше нормативной продолжительности проектирования (п.9 приложения 3 к Методическим указаниям о порядке определения стоимости разработки документации проектного обеспечения строительной деятельности ресурсным методом, утвержденным названным выше приказом). |
| --- | --- |

14. ОАО «НН»: Какой Сборник норм затрат трудовых ресурсов следует применить при определении стоимости выполнения проектных работ при разработке проектной документации на возведение насосной станции оборотного водоснабжения?

Ответ: Нормы затрат трудовых ресурсов на выполнение основных проектных работ при разработке проектной документации для возведения насосных станций II подъема, подкачки или систем оборотного водоснабжения были приведены в разделе 6.6 «Насосная станция II подъема, подкачки или систем оборотного водоснабжения» Сборника НЗТ 22-2014 «Объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, сооружения водоснабжения и канализации», утвержденного приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13.06.2014 № 169 (далее - приказ № 169) (http://snzt.by/prikaz169.html).

В соответствии с приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 29.09.2014 № 264 «О внесении изменений в Сборник норм затрат трудовых ресурсов НЗТ 8.02.22-2014» разделы 6.3-6.17 из СНЗТ 22-2014 исключены.

В настоящее время нормы затрат трудовых ресурсов на разработку проектной документации для указанных объектов определяются в зависимости от сметной стоимости строительства в соответствии с приложением 1 к Методическим указаниям о порядке определения стоимости разработки документации проектного обеспечения строительной деятельности ресурсным методом, утвержденным приказом № 169.

15. УКС «СГП»: Планируется ли при внесении изменений в Сборник НЗТ 17-2014 «Разработка градостроительных проектов», утвержденный приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13.06.2014 № 169 (далее - СНЗТ 17-2014; приказ № 169), внести нормы трудовых затрат на разработку градостроительных паспортов?

Ответ: Стоимость разработки градостроительной документации определяется на основании СНЗТ 17-2014 (http://snzt.by/prikaz169.html). В ближайшее время внесения изменений в СНЗТ 17-2014 не планируется.

В соответствии с подп.1.7 п.1 СНЗТ 17-2014 затраты трудовых ресурсов на разработку градостроительных проектов специального планирования, а также градостроительных обоснований и инвестиционных паспортов (градостроительных паспортов земельного участка) определяются по индивидуальным нормам затрат трудовых ресурсов в соответствии с приложением 2 к Методическим указаниям о порядке определения стоимости разработки документации проектного обеспечения строительной деятельности ресурсным методом, утвержденным приказом № 169.

По мере обобщения индивидуальных норм затрат труда в перспективе могут быть разработаны нормы на разработку градостроительных паспортов с учетом предложений проектных организаций.

16. ОДО «ПРО»: Как с учетом приведенного в приказе Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 30.12.2014 № 367 «О внесении изменений и дополнений в Методические указания и Сборник норм затрат трудовых ресурсов НЗТ 8.02.02-2014 и об установлении размера стоимости работ (услуг), приходящейся на 1 человеко-день работы исполнителя 14 разряда» (далее - приказ № 367) распределения времени использования трудовых ресурсов на проведение основных проектных работ по стадиям проектирования использовать распределение затрат трудовых ресурсов по разделам проектной документации из Сборников норм затрат трудовых ресурсов (СНЗТ-2014), утвержденных приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13.06.2014 № 169 (далее - приказ № 169) (например, из таблицы А.1 Сборника НЗТ 20-2014 «Здания жилищно-гражданского назначения»)?

Ответ: Приказом № 367 изменено приложение 4 к Методическим указаниям о порядке определения стоимости разработки документации проектного обеспечения строительной деятельности ресурсным методом, утвержденным приказом № 169 (http://snzt.by/prikaz169.html).

Распределение затрат трудовых ресурсов на проведение основных проектных работ по стадиям проектирования установлено одинаковым для всех объектов строительства вне зависимости от того, относятся ли они к объектам жилищно-гражданского либо производственного назначения:

• на стадии «Архитектурный проект» - 60 %;

• на стадии «Строительный проект» - 40 %.

В приложениях к Сборникам норм затрат трудовых ресурсов, утвержденным приказом № 169 (далее - СНЗТ), приведено рекомендуемое распределение затрат трудовых ресурсов по разделам проектной документации.

В общих указаниях каждого СНЗТ предусмотрена норма, позволяющая проектной организации принять иное обоснованное распределение затрат трудовых ресурсов по разделам проектной документации.

В настоящее время решением рабочей группы по совершенствованию ценообразования в проектном деле ответственным разработчикам СНЗТ поручено уточнить приведенные в СНЗТ распределения норм затрат трудовых ресурсов по разделам проектной документации с учетом требований технического кодекса установившейся практики ТКП 45-1.02-295-2014 (02250) «Строительство. Проектная документация. Состав и содержание», утвержденного и введенного в действие приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 27.03.2014 № 85 (http://tnpa.by/KartochkaDoc.php?UrlRN=315341&UrlIDGLOBAL=434817), и приказа № 367.

До внесения соответствующих уточнений в СНЗТ рекомендуется использовать распределение затрат трудовых ресурсов по разделам проектной документации, установленное проектной организацией-разработчиком.

17. ОДО «ПРО»: Как определяется нормативный срок проектирования на объекты производственного назначения и автозаправочные станции (АЗС)?

Ответ: Продолжительность разработки проектной документации для объектов производственного назначения и АЗС не установлена Положением о порядке определения продолжительности разработки проектной документации на строительство зданий и сооружений, утвержденным приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 16.02.2005 № 40.

Определение продолжительности проектирования данных объектов иными документами также не предусмотрено.

Продолжительность разработки проектной документации для объектов производственного назначения может быть определена проектной организацией-разработчиком на основании норм затрат трудовых ресурсов, приведенных в Сборниках норм затрат трудовых ресурсов, утвержденных приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13.06.2014 № 169 (http://snzt.by/prikaz169.html), и сложившейся системы организации производственного процесса в проектной организации.

|  | Обратите внимание! При этом определенное проектной организацией-разработчиком значение продолжительности разработки проектной документации не может быть использовано в качестве нормативной продолжительности проектирования для применения коэффициента, учитывающего разработку проектной документации в течение директивных сроков, установленных заказчиком меньше нормативной продолжительности проектирования (п.9 приложения 3 к Методическим указаниям о порядке определения стоимости разработки документации проектного обеспечения строительной деятельности ресурсным методом, утвержденным названным выше приказом). |
| --- | --- |

18. УКС «БРУП»: При определении стоимости пересчета сметной документации ресурсным методом в соответствии с п.5 Инструкции о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании норматива расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 18.11.2011 № 51 (если период с начала разработки сметной документации до даты начала строительства превышает 6 месяцев), проектные организации могут предъявить 10 % от стоимости основных проектных работ.

В каком порядке и в каком размере должна определяться стоимость такого пересчета, если договоры на проектирование основного объекта были заключены по Сборникам цен 2012 г.: на основании дополнительных соглашений к ранее заключенному договору согласно методике расчета стоимости, примененной по результату конкурсной процедуры в основном договоре, или по новому договору на основании Сборников норм затрат трудовых ресурсов? Как при этом должно соблюдаться законодательство о закупках, если проектировщик, используя авторское право на разработанную им проектно-сметную документацию, самостоятельно определяет цену пересчета?

Ответ: В соответствии с п.8 приказа Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13.06.2014 № 169 «О совершенствовании порядка определения стоимости разработки документации проектного обеспечения строительной деятельности» (http://snzt.by/prikaz169.html) на договоры, заключаемые с 1 июля 2014 г., распространяется порядок определения стоимости проектных работ, изложенный в Методических указаниях о порядке определения стоимости разработки документации проектного обеспечения строительной деятельности ресурсным методом, утвержденных названным приказом (далее - Методические указания).

На договоры, заключенные до 1 июля 2014 г., указанный порядок не распространяется.

Решение вопроса о заключении нового договора подряда на корректировку разработанной ранее проектной документации или заключении дополнительного соглашения к ранее заключенному договору принимается заказчиком самостоятельно с учетом срока действия ранее заключенного договора и характера изменений, вносимых в проектную документацию.

Сумма средств на выполнение корректировки разработанной ранее проектной документации в соответствии с Методическими указаниями определяется в зависимости от затрат трудовых ресурсов. Затраты трудовых ресурсов на корректировку разработанной ранее проектной документации определяются на основании затрат трудовых ресурсов на разработку проектной документации с применением понижающего коэффициента, учитывающего объем перерабатываемых разделов проектной документации.

Значение понижающего коэффициента определяется организацией-исполнителем экспертным путем с учетом коэффициентов УВраздел и УВстадия из пп.17 и 23 Методических указаний и согласовывается с заказчиком.

Окончательная цена работ по корректировке определяется с учетом законодательства о закупках при строительстве и не может превышать суммы средств, рассчитанной в соответствии с Методическими указаниями.

Что касается пересчета сметной документации на строительство объекта на основании требований, изложенных в подп.1.1 п.1 Указа Президента Республики Беларусь от 11.08.2011 № 361, то такой пересчет осуществляется с применением цен и тарифов, действующих на дату фактического начала строительства объекта, носит технический характер и не затрагивает архитектурных решений.

Ограничение конкуренции при выборе исполнителя для выполнения такой технической работы, по мнению авторов, не обосновано.

|  | Обратите внимание, что в ближайшее время семинар будет дополнен. |
| --- | --- |

Исключительное право на данный авторский материал принадлежит ООО «Профессиональные правовые системы»